Agenda de travail 2010 (JCD)

Mars 2010

Livrables :

- un dépôt de codes source opérationnel contenant les codes sources « fusionnés » (SIEL IRD-IRA) et son utilisation effective par les développeurs (définition des bonnes pratiques d’utilisation)

- un environnement de développement identifié et mise en œuvre par les développeurs

- un modèle de données de la base de données SIEL identifié

- identification des pré-requis pour l’installation du SIEL

- version du SIEL « exécutable » (sur la base des codes sources « fusionnés »)

Echanges : venue de Farah à Montpellier

Intervenants : les développeurs

Juin 2010 :

Livrables :

- une version SIEL prête à tester

- Guide d’utilisation – partie Thématique : Répartition et identification des parties à rédiger

(à mettre en musique par Maud)

- un jeu de données de tests

- une architecture UML de l’outil

- un rapport de synthèse des commentaires du banc de tests (identification des corrections et des priorités)

- un banc de tests (procédures de tests, grilles d’évaluation) : les modalités de réalisation sont encore à préciser

Echanges : IRA vient à Montpellier

Intervenants : venue des thématiciens et des développeurs de l’IRA à Montpellier

Septembre 2010 :

Livrables :

- une version du SIEL corrigée (prise en compte  des corrections identifiées)

- un guide d’utilisation – partie thématique mise à jour

- une plateforme de tests formalisée

Echanges à envisager : organisation d’un événement franco-brésilo-tunisien (l’idéal serait à l’IRA, Médenine) pour présenter le projet SIEL, la plateforme Terra View/Lib, et évaluer la possibilité de migrer (faisabilité, calendrier)

Novembre 2010 :

Livrables :

- une version du SIEL complétée avec des fonctions additionnelles

- un guide d’utilisation – partie technique mise à jour

- une forge fonctionnelle

Décembre 2010 :

Livrables :

- une version stable du SIEL (installation, documentation)

- un guide développeur : usage des plateformes de tests, développements, compilation, SVN

- un rapport identifiant les verrous, les améliorations fonctionnelles et architecturales

Début 2011 :

- Evènement de présentation de l’outil auprès de la communauté potentielle